* Conclusiones de Reunión:

1.- Planta de tratamiento de parafina Señal Picada:

2.- Servicio de YPF S.A.:

- Se requiere : 2 choferes los cuales deben contar con toda su documentación para trabajar  vigente.

3.- Sector Operaciones:

-Exigirle carnet profesional a los siguientes Operadores:

* Cerna Matías.

* Carlos Sáez.

* Joel Diffel.

4.- Swabing:

Para poder dar inicio a esta actividad se requiere de como mínimo de 3 personas y de equipos, las cuales estarían distribuidas de la siguiente manera:

* 1 Unidad Liviana (transporte del personal).

* 1 Equipo de extracción (     )

* 1 Camión Recuperador (chupa).

- Se iniciara con un paquete de 5 pozos, durante un periodo de Prueba de 6 meses.

- Se encuentra asignado el contrato. / No está firmado el contrato.

- El equipo a utilizar para el desarrollo de la actividad, esta comprado, pero se encuentra realizándole adecuaciones para poder usarlo.

- Se requiere de Ingeniería y Seguridad y mano de obra calificada (No tiene personal asignado).

- Se recomienda que el personal a contratar sea de 25 de Mayo.

- Es importante tener en cuenta los horarios a trabajar son de 8 a 17 Hrs.

- No se cuenta con procedimientos de trabajo, ya que es una actividad nueva a implementar para la empresa.

- No hay software, el cual es necesario para control.

5.- Flush BM:

- Se cuenta con 6 meses de trabajo fijo.

Por lo se recomienda mejorar las condiciones de los equipos:

* No tiene VTV (mejorar el equipo).

* Campaña que se está haciendo en Capes.

* Decisión para el Flush BM:

Trasladar equipo: En carretón y hablar con PCR, para conocer sus necesidades y tener en cuenta el regreso del equipo. (Aprobado por el Señor Martin Diez).

6.- Ingreso de Personal:

- Definir ingreso de personal (Relevamiento de necesidades).

7.- Obrador (Entre Lomas):

- Productos químicos Vista: (Dejar de dosificar 250 pozos), es decir se esta realizando un mayor control de los productos químicos.

- 3 Bombas Dosificadoras (hay que realizar la instalación, los cercados).

-Tenemos asignados un lugar, el cual hay que limpiar y armar cerco.

- Hay que hacer entender al personal de Vista, que tienen que tener dosificador para los químicos. si no no se puede cobrar.

8.- Venta de camiones: (Pendiente)

9.- Comprar Camión de agua: (por definir)

10.- PCR- Caldera: Servicio Nuevo

11.- Tecpetrol: se está realizando el seguimiento de los tiempos y horas extras que se están empleando.

12.- Martin Diez:

Propone realizar reuniones mensuales o quincenales con un representante de cada sector y llevar los puntos pendientes por cada sector.