* Conclusiones de Reunión:

[bookmark: _GoBack]1.- Planta de tratamiento de parafina Señal Picada:
2.- Servicio de YPF S.A.:
- Se requiere : 2 choferes los cuales deben contar con toda su documentación para trabajar  vigente.
3.- Sector Operaciones:
-Exigirle carnet profesional a los siguientes Operadores:
       * Cerna Matías.
       * Carlos Sáez.
       * Joel Diffel. 
4.- Swabing:
 Para poder dar inicio a esta actividad se requiere de como mínimo de 3 personas y de equipos, las cuales estarían distribuidas de la siguiente manera:
      * 1 Unidad Liviana (transporte del personal).
      * 1 Equipo de extracción (     )
      * 1 Camión Recuperador (chupa).
- Se iniciara con un paquete de 5 pozos, durante un periodo de Prueba de 6 meses.
- Se encuentra asignado el contrato. / No está firmado el contrato.
- El equipo a utilizar para el desarrollo de la actividad, esta comprado, pero se encuentra realizándole adecuaciones para poder usarlo.
- Se requiere de Ingeniería y Seguridad y mano de obra calificada (No tiene personal asignado).
- Se recomienda que el personal a contratar sea de 25 de Mayo.
- Es importante tener en cuenta los horarios a trabajar son de 8 a 17 Hrs. 
- No se cuenta con procedimientos de trabajo, ya que es una actividad nueva a implementar para la empresa.
- No hay software, el cual es necesario para control. 

5.- Flush BM:
- Se cuenta con 6 meses de trabajo fijo.
Por lo se recomienda mejorar las condiciones de los equipos:
  * No tiene VTV (mejorar el equipo).
   * Campaña que se está haciendo en Capes.
  * Decisión para el Flush BM: 
Trasladar equipo: En carretón y hablar con PCR, para conocer sus necesidades y tener en cuenta el regreso del equipo. (Aprobado por el Señor Martin Diez).
6.- Ingreso de Personal:
- Definir ingreso de personal (Relevamiento de necesidades).
7.- Obrador (Entre Lomas):
- Productos químicos Vista: (Dejar de dosificar 250 pozos), es decir se esta realizando un mayor control de los productos químicos.
- 3 Bombas Dosificadoras (hay que realizar la instalación, los cercados).
-Tenemos asignados un lugar, el cual hay que limpiar y armar cerco.
- Hay que hacer entender al personal de Vista, que tienen que tener dosificador para los químicos. si no no se puede cobrar.
8.- Venta de camiones: (Pendiente)
9.- Comprar Camión de agua: (por definir)
10.- PCR- Caldera: Servicio Nuevo
11.- Tecpetrol: se está realizando el seguimiento de los tiempos y horas extras que se están empleando.
12.- Martin Diez: 
Propone realizar reuniones mensuales o quincenales con un representante de cada sector y llevar los puntos pendientes por cada sector.


